SECUREDME EDUCATION  /  SYSTEM RECOVERY

Scholarium + Teach

Dossier maître de récupération

État vérifié: 161/163 actions terminées (98.77 %). Deux blocages externes restent visibles: validation Loi 25 et authentification interactive du tunnel VS Code. Ce document relie l'idée initiale, les décisions, l'implantation, les preuves et la reprise opérationnelle.

Version du 16 juillet 2026  |  Source de vérité: docs/teach/EXECUTION_STATE.json

# Résumé exécutif

161/163 actions terminées (98.77 %).

Deux actions bloquées par des conditions externes: 048 (Loi 25) et 157 (tunnel VS Code).

Cinq surfaces publiques ont répondu HTTP 200 pendant la capture.

La PR #2 est fusionnée et son check Datadog a réussi.

G5 contient 125 cartes, 125 reçus Synthia, 125 paquets OpenIE et trois magasins durables.

État recalculé directement depuis ACTION_MATRIX.csv.

# 1. Point de départ: une vraie séance d'espagnol

Le projet est parti d'un besoin concret: apprendre à tenir une conversation quotidienne simple en espagnol au moyen de séances réelles d'environ une heure, pratiques, orales, visuelles, progressives et fondées sur la maîtrise.

Hola, ¿cómo estás? -> Muy bien, ¿y tú?

¿Cómo te llamas? -> Me llamo Jean-Sébastien.

¿De dónde eres? -> Soy de Montreal.

¿Cuántos años tienes? -> Tengo treinta y ocho años.

Les erreurs observées ont établi les premiers contrats: la réponse doit correspondre à la question; lire ou dire « OK » ne prouve pas la maîtrise; la phrase peut être segmentée puis reconstruite; les rappels doivent être différés et contextuels; la séance doit reprendre exactement après interruption.

Du laboratoire espagnol à la suite éducative complète.

# 2. Idée centrale et invariants

Un élève n'est pas résumé par ses notes. Une note est un signal. Les talents, passions, projets, efforts et contributions sont aussi des signaux.

L'exemple fondateur reste: D en math -> réussite au soccer -> stratégie spatiale. L'assistant propose un pont entre lecture du jeu, angles, trajectoires, anticipation et géométrie. L'élève peut accepter, reformuler, contester, expirer ou supprimer l'interprétation.

Empowerment, dignité et pluralité des formes d'intelligence.

Contrats d'intégrité et de respect plutôt qu'une conception restriction-first.

Expression honnête des difficultés sans positivité forcée.

Provenance, contradiction, incertitude et correction visibles.

Accessibilité edge-case-first et contrôle utilisateur.

Aucune surveillance cachée, écoute passive, discipline autonome ou prétention clinique.

# 3. Évolution du système

## Mémoire pédagogique et maîtrise

Cours, modules, leçons, notions, questions, indices, niveaux d'aide, rappels et checkpoints forment une boucle durable. La maîtrise exige une réponse non assistée, liée à la bonne question, rappelée après délai et transférée.

## AlgoQuest et assistants

AlgoQuest est une outbox éducative durable. Le graphe étudiant reste privé; l'enseignant reçoit une projection bornée et l'administration uniquement des agrégats respectant le seuil de cohorte.

## Accessibilité edge-case-first

Sept profils combinables couvrent sourd/signé disponible, non verbal, Autism Calm, Tourette Safe, ADHD Sprint, Dyslexia Reading et Dyspraxia Motor. Les parcours essentiels fonctionnent sans voix, souris ou animation obligatoire.

## Social, portfolio et analytique

Capsules de croissance, projets, cercles, reconnaissances et récapitulatifs amplifient la progression sans produire un score unique de valeur personnelle.

## Média et plugins éducatifs

Les médias sont déclenchés explicitement depuis une source. Trois vidéos de cinq minutes et cinq balados de trente minutes constituent les plafonds initiaux. Six plugins stateless disposent de AGENTS.md, SOUL.md et USER.md; aucun n'utilise MEMORY.md.

## Synthia, MemoryLake et HippoRAG

Synthia préserve I -> I_system^S -> H_lex -> G_lex -> I_lexicon. MemoryLake indexe, HippoRAG récupère seulement, Codex ou Gemini génère. La décision reste humaine.

## FNP-QNN, FfeD, Gate5 et géométrie

Gate5 contrôle capacité, consentement, expiration, replay et preuve. FNP-QNN reste derrière le gateway. La géométrie sert à adresser, projeter, rejouer et comparer; elle ne remplace pas la cryptographie.

# 4. Ce qui a réellement été construit

Boucle espagnole complète avec checkpoint et scénario d'environ une heure.

Sept profils d'accessibilité, clavier, ARIA et contrôles sensoriels.

Assistants, objectifs hebdomadaires, intervention silencieuse et miroir des forces.

Portfolio, projets, cercles, reconnaissances, récapitulatifs et tableaux analytiques.

QuaNTecH-ViD, quotas, manifestes signés et protection contre altération/replay.

Six prefabs éducatifs et gateway mémoire central sans mémoire intra-plugin.

125 sources, Synthia, OpenIE et graphes approuvé/préparation/quarantaine.

Pluginpack, FNP-QNN, Gate5, contrôle Bouncy Castle transitoire et adressage structurel.

Identité Stitch, Teach, Sources, Administration, guides, présentations et dossier corporatif.

Tests, captures, migrations, OpenAPI, sauvegarde/restauration, Datadog et Cloudflare.

# 5. État quantitatif des 163 actions

| Porte | Actions | Terminées | Bloquées | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 001-012 | 12 | 0 | 12 |
| G2 | 013-024 | 12 | 0 | 12 |
| G3 | 025-036 | 12 | 0 | 12 |
| G4 | 037-048 | 11 | 1 | 12 |
| G5 | 049-060 | 12 | 0 | 12 |
| G6 | 061-072 | 12 | 0 | 12 |
| G7 | 073-084 | 12 | 0 | 12 |
| G8 | 085-096 | 12 | 0 | 12 |
| G9 | 097-108 | 12 | 0 | 12 |
| G10 | 109-120 | 12 | 0 | 12 |
| G11 | 121-132 | 12 | 0 | 12 |
| G12 | 133-144 | 12 | 0 | 12 |
| G13 | 145-156 | 12 | 0 | 12 |
| G14 | 157-163 | 6 | 1 | 7 |

Toutes les portes sont fermées sauf les conditions externes de G4 et G14.

Frontière d'exécution: 156. La fermeture historique 049-057 ne déplace pas la frontière et ne redémarre aucun groupe validé.

# 6. État opérationnel vérifié

| Surface | HTTP | Contrôle |
| --- | --- | --- |
| https://www.scholarium.securedme.ca/ | 200 | Scholarium identity present |
| https://www.scholarium.securedme.ca/app | 200 | Application shell present |
| https://www.scholarium.securedme.ca/teach | 200 | Scholarium Teach present |
| https://www.scholarium.securedme.ca/api/health | 200 | Health response present |
| https://www.scholarium.securedme.ca/api/v1/teach/lesson | 200 | Spanish lesson present |

Branche lors de la capture: new/scholarium-teach-163-actions.

Commit de référence avant dossier: d3ee8156a59e850991399bef7c8fdb54c5e8ec2a.

PR #2: MERGED, fusionnée le 2026-07-16T05:37:07Z.

Check Datadog: SUCCESS.

Le fichier utilisateur assets/desing/ChatGPT Installer (1).exe est exclu de Git.

# 7. Reprise exacte

Ordre des sources de vérité:

docs/teach/EXECUTION_STATE.json - pointeur de reprise.

docs/teach/ACTION_MATRIX.csv - statut de chaque action.

docs/teach/EVIDENCE_REGISTER.md - index des preuves.

docs/teach/IDEA_REGISTRY.md - conservation des idées.

docs/teach/corpus/classification-run.json - reçu G5.

Après reboot:

Lire activeAction dans EXECUTION_STATE.json; ne jamais reprendre à la plus ancienne ligne incomplète.

Vérifier git status --short et préserver tous les fichiers utilisateur.

Exécuter les tests ciblés avant de modifier un statut.

Consigner une preuve directe et ne jamais faire reculer executionFrontier.

Action 048: revue Loi 25 qualifiée requise avant toute donnée réelle d'élève. Action 157: authentification interactive du tunnel VS Code; le développement local fonctionne.

# 8. Corpus G5 et limites explicites

125 cartes uniques, 125 classifications Synthia et 125 paquets OpenIE.

66 URL accessibles, 54 restreintes, 2 erreurs HTTP et 3 non résolues.

approved=0, preparation=125, quarantine=0.

Aucune contradiction sémantique, causalité ou certification n'est inventée depuis un titre.

MemoryLake.index_records stocke; HippoRAG.retrieve_dpr récupère; Codex ou Gemini génère.

# 9. Index des livrables

docs/teach/deliverables/Scholarium_Teach_Corporate_Dossier.pdf

docs/teach/deliverables/guides/Scholarium_Teach_Administrator_Guide.docx

docs/teach/deliverables/guides/Scholarium_Teach_Student_Guide.docx

docs/teach/deliverables/guides/Scholarium_Teach_Teacher_Guide.docx

docs/teach/deliverables/presentations/Scholarium_Teach_Operating_Review.pptx

docs/teach/deliverables/presentations/Scholarium_Teach_Operating_Review.pptx.inspect.ndjson

docs/teach/deliverables/presentations/Scholarium_Teach_Team_Alignment.pptx

docs/teach/deliverables/presentations/Scholarium_Teach_Team_Alignment.pptx.inspect.ndjson

# Annexe A - Registre complet des idées

01. One-hour conversational Spanish lessons

Source: Original learning session  |  Classe: requirement  |  Décision: implemented

Destination: `/teach`, lesson contract

02. Mastery requires unaided, contextual, delayed, restart, and transfer evidence

Source: Original learning session  |  Classe: invariant  |  Décision: implemented

Destination: `teach-contracts.ts`

03. Exact pause and resume

Source: Original learning session  |  Classe: requirement  |  Décision: implemented

Destination: local checkpoint and D1 checkpoint

04. Voice, transcript, translation, and phonetic support

Source: Original learning session  |  Classe: requirement  |  Décision: partially implemented

Destination: browser speech and visual lesson; live transcription remains gated

05. AlgoQuest as the education entry point

Source: Original design report  |  Classe: architecture  |  Décision: accepted

Destination: durable event outbox

06. Student and teacher assistants exchange bounded summaries

Source: Original design report  |  Classe: architecture  |  Décision: accepted

Destination: Gate5 exchange contract

07. Assistant follows the real school year

Source: Brainstorm  |  Classe: requirement  |  Décision: accepted

Destination: weekly objectives domain

08. Daily learning guidance without fatigue

Source: Brainstorm  |  Classe: requirement  |  Décision: accepted

Destination: intervention preferences; no hidden phone surveillance

09. Recognize academic, spatial, athletic, musical, artistic, and social strengths

Source: Brainstorm  |  Classe: invariant  |  Décision: implemented foundation

Destination: contestable strength observations

10. Math difficulty connected to soccer spatial strategy

Source: Brainstorm recovery  |  Classe: example  |  Décision: implemented

Destination: strength bridge

11. Honest frustration can become a growth story

Source: Brainstorm recovery  |  Classe: social behavior  |  Décision: accepted

Destination: `growth_story` contract

12. Integrity and respect contracts instead of restriction-first design

Source: Brainstorm correction  |  Classe: invariant  |  Décision: accepted

Destination: social integrity policy

13. Edge-case-first support

Source: Brainstorm  |  Classe: invariant  |  Décision: implemented foundation

Destination: Teach access controls and QA gate

14. Deaf and signed learning

Source: Brainstorm  |  Classe: requirement  |  Décision: research-gated

Destination: signed assets and qualified review required

15. Non-verbal and assistive communication

Source: Brainstorm  |  Classe: requirement  |  Décision: accepted

Destination: multimodal response contract

16. Autism, Tourette, ADHD, dyslexia, and dyspraxia modes

Source: Brainstorm  |  Classe: requirement  |  Décision: implemented foundation

Destination: local accessibility profiles

17. Student-friendly and teacher-practical analytics

Source: Brainstorm  |  Classe: requirement  |  Décision: implemented foundation

Destination: learner and teacher Teach views

18. Five social patterns for education

Source: Brainstorm  |  Classe: product direction  |  Décision: accepted

Destination: growth stories, project threads, circles, recognition, recaps

19. Three user-triggered videos per day, maximum five minutes

Source: Brainstorm  |  Classe: quota  |  Décision: implemented contract

Destination: Teach media API

20. Five user-triggered podcasts per day, maximum thirty minutes

Source: Brainstorm  |  Classe: quota  |  Décision: implemented contract

Destination: Teach media API

21. Media generated from a selected lesson, thread, project, or success

Source: Brainstorm  |  Classe: invariant  |  Décision: implemented contract

Destination: source-bound media request

22. 125-source educational corpus

Source: Brainstorm  |  Classe: research deliverable  |  Décision: research-gated

Destination: Synthia source registry

23. Synthia classification and HippoRAG retrieval

Source: Brainstorm  |  Classe: integration  |  Décision: accepted

Destination: adapter boundary

24. MemoryLake as approved durable evidence store

Source: Brainstorm  |  Classe: integration  |  Décision: accepted

Destination: `MemoryLake.index_records` boundary

25. Plithogenic handling of compatible, contradictory, uncertain, evolving signals

Source: Brainstorm  |  Classe: algorithm research  |  Décision: accepted

Destination: FNP-QNN adapter research lane

26. FNP-QNN five-plugin integration

Source: Existing implementation  |  Classe: integration  |  Décision: accepted after integrity repair

Destination: Gate5 to FNP-QNN

27. Import all pluginpack plugins into Scholarium

Source: Repo audit  |  Classe: architecture  |  Décision: rejected

Destination: selected capabilities only through Gate5

28. FfeD as capability, proof, replay, and audit broker

Source: Repo audit  |  Classe: architecture  |  Décision: accepted

Destination: internal gateway

29. Quasicrystal geometry as the sole cryptographic protection

Source: Repo audit  |  Classe: security claim  |  Décision: rejected

Destination: geometry remains structural proof and addressing

30. Quasicrystal partitioning, projection, replay, and diff

Source: Repo audit  |  Classe: experimental capability  |  Décision: accepted, non-blocking

Destination: FfeD sidecar

31. Codex/OpenAI and Antigravity/Gemini browser authentication

Source: School governance  |  Classe: invariant  |  Décision: accepted

Destination: existing WebAuth boundary

32. Unknown or raw-token classroom providers

Source: School governance  |  Classe: provider route  |  Décision: rejected

Destination: unsupported school route

33. Law 25 and EFVP before real student data

Source: Brainstorm and official law  |  Classe: launch gate  |  Décision: accepted

Destination: EFVP dossier

34. Datadog for reliability without personal content

Source: Brainstorm  |  Classe: operations  |  Décision: accepted

Destination: gateway metrics only

35. VS Code tunnel

Source: Brainstorm  |  Classe: operations  |  Décision: accepted

Destination: authenticated, bounded port surface

36. cPanel deployment

Source: Brainstorm  |  Classe: operations  |  Décision: partially accepted

Destination: static, domain, docs, and compatible proxy only

37. Forty-prompt Life Science learning book

Source: Brainstorm  |  Classe: publication  |  Décision: accepted

Destination: professional publication lane

38. Six education plugins with complete Codex and Gemini starter prompts

Source: Live implementation clarification  |  Classe: plugin contract  |  Décision: implemented and validated

Destination: actions 117-120 plugin prefabs

39. No intra-plugin MEMORY.md

Source: Live implementation clarification  |  Classe: architecture invariant  |  Décision: implemented and validated

Destination: central knowledge gateway only

40. HippoRAG central graph classification and Hilbert location vectors

Source: Live implementation clarification  |  Classe: experimental integration  |  Décision: implemented contract, runtime pending

Destination: central gateway adapter

41. Euler graph matrices and replayable vector production

Source: Live implementation clarification  |  Classe: computational contract  |  Décision: implemented contract, runtime pending

Destination: adjacency, incidence, degree and Laplacian outputs

42. Existing Scholarium assets must replace the starter-template identity

Source: Live implementation clarification  |  Classe: visual product requirement  |  Décision: accepted

Destination: actions 133, 137-139 and `VISUAL_IDENTITY_EXECUTION_BRIEF.md`

43. V.O.T Guardian Tenebris as an ephemeral processing envelope

Source: Live implementation clarification and local repo audit  |  Classe: security integration  |  Décision: accepted, research-gated

Destination: actions 130+, Gate5 private adapter and `VOT_GUARDIAN_TENEBRIS_INTEGRATION_ASSESSMENT.md`

44. Direct V.O.T voice detector import or automatic student voice analysis

Source: Local repo audit  |  Classe: unsafe coupling  |  Décision: rejected

Destination: no direct import; no passive listening or biometric route

45. Military use

Source: Brainstorm detour  |  Classe: excluded scope  |  Décision: rejected

Destination: no destination

# Annexe B - Registre complet des 163 actions

## G1 - Actions 001 à 012

001  |  COMPLETED  |  S1,S6  |  P0,P2

Capturer chaque idée du chat, du rapport espagnol et des fichiers locaux dans un registre unique.

Preuve: See docs/teach/EVIDENCE_REGISTER.md

002  |  COMPLETED  |  S3,S6  |  P0,P2

Attribuer à chaque idée un identifiant stable, sa source, son intention et sa formulation originale.

Preuve: See docs/teach/EVIDENCE_REGISTER.md

003  |  COMPLETED  |  S1,S6  |  P0,P2

Classer chaque idée comme exigence, hypothèse, recherche, décision, risque ou vision future.

Preuve: See docs/teach/EVIDENCE_REGISTER.md

004  |  COMPLETED  |  S1,S3  |  P0,P1

Créer la matrice `idée -> lot -> contrat -> test -> preuve -> statut`.

Preuve: See docs/teach/EVIDENCE_REGISTER.md

005  |  COMPLETED  |  S1,S4  |  P0

Enregistrer explicitement les idées conservées, reportées, remplacées ou rejetées avec justification.

Preuve: See docs/teach/EVIDENCE_REGISTER.md

006  |  COMPLETED  |  S1,S2  |  P1

Fixer les invariants Scholarium : empowerment, dignité, pluralité des forces, provenance et contrôle utilisateur.

Preuve: See docs/teach/EVIDENCE_REGISTER.md

007  |  COMPLETED  |  S2,S6  |  P1,P2

Fixer les frontières d’autorité de Codex, Gemini, Synthia, QuaNthoR et des moteurs algorithmiques.

Preuve: See docs/teach/EVIDENCE_REGISTER.md

008  |  COMPLETED  |  S1,S2  |  P1

Documenter AlgoQuest comme porte d’entrée éducative, Scholarium comme plateforme sociale et Teach comme domaine adaptatif.

Preuve: See docs/teach/EVIDENCE_REGISTER.md

009  |  COMPLETED  |  S2,S4  |  P1

Documenter l’exclusion des usages militaires, disciplinaires autonomes, cliniques et de surveillance cachée.

Preuve: See docs/teach/EVIDENCE_REGISTER.md

010  |  COMPLETED  |  S2,S3  |  P0

Créer le registre des décisions d’architecture avec contexte, alternatives et conséquences.

Preuve: See docs/teach/EVIDENCE_REGISTER.md

011  |  COMPLETED  |  S4  |  P0,P1

Créer le registre des risques techniques, pédagogiques, juridiques, sociaux et opérationnels.

Preuve: See docs/teach/EVIDENCE_REGISTER.md

012  |  COMPLETED  |  S1  |  P0,P12

Construire le tableau maître des 163 actions avec dépendances, preuves et portes de sortie.

Preuve: See docs/teach/EVIDENCE_REGISTER.md

## G2 - Actions 013 à 024

013  |  COMPLETED  |  S2,S4  |  P0,P13

Photographier l’état Git de Scholarium, FfeD, pluginpack, FNP-QNN, Synthia, HippoRAG et QuaNTecH-ViD.

Preuve: See docs/teach/EVIDENCE_REGISTER.md

014  |  COMPLETED  |  S2  |  P0,P12

Identifier et préserver toutes les modifications et tous les fichiers non suivis appartenant à l’utilisateur.

Preuve: See docs/teach/EVIDENCE_REGISTER.md

015  |  COMPLETED  |  S1,S5  |  P0,P4

Inventorier les applications, API, schémas, migrations, tests et documents déjà présents dans Scholarium.

Preuve: See docs/teach/EVIDENCE_REGISTER.md

016  |  COMPLETED  |  S1,S5  |  P0,P4

Inventorier les plugins, skills, MCP, connecteurs et commandes réellement disponibles.

Preuve: See docs/teach/EVIDENCE_REGISTER.md

017  |  COMPLETED  |  S4,S12  |  P0,P5

Vérifier l’environnement Node, npm, Wrangler, Python et la `.venv` centrale.

Preuve: See docs/teach/EVIDENCE_REGISTER.md

018  |  COMPLETED  |  S4,S12  |  P0,P5

Vérifier l’existence et les noms des variables `.env` sans lire ni afficher leurs valeurs.

Preuve: See docs/teach/EVIDENCE_REGISTER.md

019  |  COMPLETED  |  S4  |  P0

Exécuter les builds, tests et lint actuels de Scholarium afin d’établir la référence initiale.

Preuve: Build passed; 107/107 tests passed; lint 0 errors and 20 known warnings

020  |  COMPLETED  |  S3  |  P0

Exporter la référence OpenAPI actuelle et détecter les routes de compatibilité.

Preuve: Runtime OpenAPI 3.1.0 returned HTTP 200 with 82 paths; compatibility routes retained

021  |  COMPLETED  |  S4  |  P13

Exécuter le doctor complet de pluginpack et consigner ses sept défaillances connues.

Preuve: Pluginpack 337 passed; integrity 41/41; doctor 12/12 PASS

022  |  COMPLETED  |  S3,S4  |  P13

Revalider le bridge FNP-QNN et l’exécution réelle de ses cinq plugins.

Preuve: Five live plugins observed; no errors; module state restored

023  |  COMPLETED  |  S2,S4  |  P13

Revalider Gate5, les contrats, preuves, replay et tests de FfeD.

Preuve: G11 Gate5 tamper replay expiry revocation recovery concurrency and interop evidence passed

024  |  COMPLETED  |  S5,S6  |  P2,P3,P7,P13

Vérifier la santé de Synthia, MemoryLake, HippoRAG et QuaNTecH-ViD sans modifier leurs dépôts.

Preuve: Synthia 265; MemoryLake 49; retrieval boundary 20; QuaNTecH 9 and adapter 2 passed

## G3 - Actions 025 à 036

025  |  COMPLETED  |  S2  |  P0,P9

Produire la carte complète des composants et des flux de données.

Preuve: Architecture and five validated diagram packages delivered in docs/teach/diagrams

026  |  COMPLETED  |  S1,S2  |  P1

Définir Scholarium Teach comme domaine du dépôt existant et non comme seconde application indépendante.

Preuve: Teach routes schema and UI compile inside apps/web; no second identity application

027  |  COMPLETED  |  S2,S3  |  P13

Définir la passerelle interne entre Cloudflare, FfeD et les workers Python.

Preuve: Versioned Gate5 outbox and private-worker separation validated in G11 and G14

028  |  COMPLETED  |  S2  |  P13

Établir que Scholarium n’importe directement ni pluginpack, ni le noyau FfeD, ni HippoRAG.

Preuve: Static bundle-boundary test passed; Gate5 outbox imports no external runtime

029  |  COMPLETED  |  S3  |  P1

Spécifier `scholarium.learning-objective.v1`.

Preuve: Teach schema API and contract tests validated learning objectives

030  |  COMPLETED  |  S3  |  P1

Spécifier `scholarium.learning-attempt.v1` et les niveaux d’aide.

Preuve: Spanish loop validated six help levels and question-bound attempts

031  |  COMPLETED  |  S3  |  P1

Spécifier `scholarium.mastery-evidence.v1` et ses preuves minimales.

Preuve: G6 evidence proved recall context and transfer requirements

032  |  COMPLETED  |  S3,S6  |  P1,P2

Spécifier `scholarium.strength-observation.v1` avec contexte, contradiction et expiration.

Preuve: G8 tests validated provenance contradiction confidence expiry and learner controls

033  |  COMPLETED  |  S3  |  P1

Spécifier `scholarium.growth-story.v1` pour les réussites multidimensionnelles.

Preuve: G9 durable growth_story publication contract and tests passed

034  |  COMPLETED  |  S3,S6  |  P2,P3

Spécifier les contrats RAG, source card, requête, résultat et lien de mémoire.

Preuve: Central gateway contract and route compile; graph contract tests pass

035  |  COMPLETED  |  S3  |  P13

Spécifier les contrats de signal FNP-QNN, porteur, capacité Gate5 et preuve géométrique.

Preuve: Live FNP carrier, Gate5 registry and quasicrystal structural-address contracts validated

036  |  COMPLETED  |  S3,S4  |  P0

Définir la politique de versionnement, dépréciation, migration, idempotence et erreurs.

Preuve: Versioned schemas idempotency receipts migrations and API error tests passed

## G4 - Actions 037 à 048

037  |  COMPLETED  |  S2,S3  |  P1

Réutiliser l’identité existante sans créer une seconde base d’utilisateurs Teach.

Preuve: Teach uses the existing authenticated user and account tables

038  |  COMPLETED  |  S3  |  P1

Étendre les rôles élève, enseignant, gardien, administrateur, école et commission.

Preuve: Role and tenant boundaries validated in G13

039  |  COMPLETED  |  S3  |  P1

Définir les liens élève-enseignant-classe-école avec dates et révocation.

Preuve: Education relationships and scoped assignments validated in schema and API tests

040  |  COMPLETED  |  S3,S4  |  P1

Créer les consentements séparés pour apprentissage, personnalisation, profilage, partage et média.

Preuve: Purpose-specific Teach consents and media publication confirmation validated

041  |  COMPLETED  |  S4  |  P1

Ajouter les règles adaptées aux moins de 14 ans et aux responsabilités du gardien.

Preuve: Minor capability and guardian activation revocation expiry routes validated

042  |  COMPLETED  |  S3,S4  |  P1

Définir les durées de conservation par type de donnée et finalité.

Preuve: Retention schedule documented in EFVP and backup recovery runbook

043  |  COMPLETED  |  S3,S4  |  P1

Implémenter accès, correction, exportation, retrait et effacement de Teach.

Preuve: Export consent revocation and Teach-domain deletion tests passed

044  |  COMPLETED  |  S4  |  P1,P10

Concevoir l’EFVP Scholarium Teach avant toute utilisation de données réelles.

Preuve: docs/teach/PRIVACY_EFVP.md delivered; synthetic-data gate remains enforced

045  |  COMPLETED  |  S2,S3,S6  |  P1,P2

Séparer données brutes, observations, inférences, recommandations et décisions humaines.

Preuve: Architecture contracts and G8 projections preserve the five data classes

046  |  COMPLETED  |  S3,S4  |  P1,P13

Définir l’accès exceptionnel doublement autorisé, temporaire, justifié et audité.

Preuve: Two independent approvers; four-hour maximum; single-use claim; digest audit; 4 tests and 35-migration rehearsal passed

047  |  COMPLETED  |  S4,S8  |  P1,P6

Empêcher la reconstruction des personnes à partir des métriques agrégées.

Preuve: Minimum cohort 10 suppression and identifier-free organization projections passed

048  |  BLOCKED  |  S4  |  P1,P10

Faire valider le dossier Loi 25 avant le pilote réel et créer une porte juridique France/UE distincte.

Preuve: External qualified legal review is required before a real-student pilot; synthetic data only

## G5 - Actions 049 à 060

049  |  COMPLETED  |  S1,S5,S6  |  P2,P4

Définir les catégories nécessaires au corpus de 125 sources.

Preuve: Eight bounded categories total exactly 125 targets; see MISSION_049_057_EDUCATION_CORPUS.md

050  |  COMPLETED  |  S5  |  P4

Collecter les sources primaires sur pédagogie, maîtrise, accessibilité et neurodiversité.

Preuve: 65 primary-source candidates retained with Crossref or issuing-authority provenance

051  |  COMPLETED  |  S5  |  P4

Collecter les sources primaires sur forces, talents, motivation et apprentissage contextualisé.

Preuve: 45 primary-source candidates retained across strengths, belonging, sport, music and creativity

052  |  COMPLETED  |  S5,S4  |  P4

Collecter les sources juridiques et institutionnelles Québec, Canada, France et UE.

Preuve: 15 official primary documents retained with jurisdiction and issuing-authority URLs

053  |  COMPLETED  |  S5,S6  |  P2,P4

Vérifier auteurs, URL, licence, date, citation et droits de chaque source.

Preuve: 125/125 metadata and rights fields checked; 120 URLs reachable or access-restricted; 5 unresolved checks retained visibly

054  |  COMPLETED  |  S3,S6  |  P2

Produire les 125 cartes `synthia.education.source-card.v1`.

Preuve: 125 unique source cards; SHA-256 B246B8F061A7D6B3D09EAD3329DA4EBECA8EABF66258FFEC873BC7537C392000

055  |  COMPLETED  |  S6  |  P2

Classifier les concepts dans `H_lex`, `G_lex` et `I_lexicon` sans autorité taxonomique autonome.

Preuve: 125 real Synthia CLI classifications preserve I -> I_system^S -> H_lex -> G_lex -> I_lexicon

056  |  COMPLETED  |  S6  |  P2

Extraire entités, relations, contradictions et paquets OpenIE traçables.

Preuve: 125 source-bound OpenIE packets; unresolved layers explicit; no semantic contradiction invented

057  |  COMPLETED  |  S2,S3  |  P2,P13

Créer les graphes séparés approuvé, préparation et quarantaine.

Preuve: Three durable partition manifests and eight preparation shards; approved 0, preparation 125, quarantine 0

058  |  COMPLETED  |  S3,S6  |  P2,P3,P13

Implémenter `MemoryLakeHippoRAGTraceStore` via `MemoryLake.index_records`.

Preuve: Synthia unit tests 8/8; real isolated MemoryLake indexed 2, deduped 2 on replay, retrieval count 1

059  |  COMPLETED  |  S2,S4  |  P1,P13

Configurer HippoRAG en récupération seule et garder la génération dans Codex ou Gemini.

Preuve: Synthia gateway calls retrieve_dpr only; generation and graph fact reranking bypassed; generative methods fail closed

060  |  COMPLETED  |  S4,S8  |  P3,P6,P13

Mesurer précision, rappel, provenance, suppression et reconstruction face à MemoryLake seul.

Preuve: Synthetic benchmark: MemoryLake P@3 0.333333 R@3 0.833333; DPR-compatible P@3 0.388889 R@3 1.0; both provenance 1.0, leakage 0.0, reconstruction 1.0; JSON SHA-256 2D4CCD1B4A7F4EA001F92BB21D1EBEC435988A18FEF49B963DD7F2C12E3A1F54

## G6 - Actions 061 à 072

061  |  COMPLETED  |  S2,S3  |  P1

Modéliser cours, module, leçon, notion, question, réponse, indice et rappel.

Preuve: See docs/teach/MISSION_061_072_SPANISH_SESSION.md

062  |  COMPLETED  |  S3  |  P1

Encoder les quatre interactions espagnoles issues de la séance originale.

Preuve: See docs/teach/MISSION_061_072_SPANISH_SESSION.md

063  |  COMPLETED  |  S3  |  P1

Créer les états `nouvelle`, `guidée`, `rappelée`, `contextualisée`, `maîtrisée` et `à revoir`.

Preuve: See docs/teach/MISSION_061_072_SPANISH_SESSION.md

064  |  COMPLETED  |  S3,S4  |  P1

Implémenter la vérification réponse-question pour éviter les réponses mémorisées hors contexte.

Preuve: See docs/teach/MISSION_061_072_SPANISH_SESSION.md

065  |  COMPLETED  |  S3  |  P1

Implémenter le découpage progressif d’une phrase et sa reconstruction complète.

Preuve: See docs/teach/MISSION_061_072_SPANISH_SESSION.md

066  |  COMPLETED  |  S3  |  P1

Implémenter l’échelle d’aide : attente, indice, premier segment, segmentation et modèle complet.

Preuve: See docs/teach/MISSION_061_072_SPANISH_SESSION.md

067  |  COMPLETED  |  S3,S5  |  P1,P4

Implémenter les rappels immédiats, différés et espacés.

Preuve: See docs/teach/MISSION_061_072_SPANISH_SESSION.md

068  |  COMPLETED  |  S3,S8  |  P1,P6

Enregistrer erreurs fréquentes, confusions, aide requise, délai et transfert contextuel.

Preuve: See docs/teach/MISSION_061_072_SPANISH_SESSION.md

069  |  COMPLETED  |  S3,S4  |  P1

Empêcher qu’une lecture, une répétition ou un « OK » soit compté comme maîtrise.

Preuve: See docs/teach/MISSION_061_072_SPANISH_SESSION.md

070  |  COMPLETED  |  S2,S3  |  P1

Construire la reprise exacte après pause ou fermeture de séance.

Preuve: See docs/teach/MISSION_061_072_SPANISH_SESSION.md

071  |  COMPLETED  |  S3,S4  |  P1

Produire le résumé enseignant de la séance sans transcription privée brute.

Preuve: See docs/teach/MISSION_061_072_SPANISH_SESSION.md

072  |  COMPLETED  |  S4,S9  |  P1,P9

Valider une séance complète d’environ une heure avec rappels et conversation finale.

Preuve: See docs/teach/MISSION_061_072_SPANISH_SESSION.md

## G7 - Actions 073 à 084

073  |  COMPLETED  |  S4,S7,S9  |  P1,P9

Auditer les modes d’accessibilité existants et leur persistance locale.

Preuve: See docs/teach/MISSION_073_084_ACCESSIBILITY.md

074  |  COMPLETED  |  S5,S7  |  P4,P9

Concevoir le mode sourd/signé avec transcription, visuels et contenus signés disponibles.

Preuve: See docs/teach/MISSION_073_084_ACCESSIBILITY.md

075  |  COMPLETED  |  S5,S7  |  P4,P9

Concevoir le mode non verbal avec texte, choix, pictogrammes et communication assistée.

Preuve: See docs/teach/MISSION_073_084_ACCESSIBILITY.md

076  |  COMPLETED  |  S5,S7  |  P4,P9

Concevoir Autism Calm avec prévisibilité, faible surprise et séquences visibles.

Preuve: See docs/teach/MISSION_073_084_ACCESSIBILITY.md

077  |  COMPLETED  |  S5,S7  |  P4,P9

Concevoir Tourette Safe sans pénalité pour délai, tic, mouvement ou vocalisation.

Preuve: See docs/teach/MISSION_073_084_ACCESSIBILITY.md

078  |  COMPLETED  |  S5,S7  |  P4,P9

Concevoir ADHD Sprint avec objectif court, minuteur et prochain geste visible.

Preuve: See docs/teach/MISSION_073_084_ACCESSIBILITY.md

079  |  COMPLETED  |  S5,S7  |  P4,P9

Concevoir Dyslexia Reading avec typographie, largeur, espacement et lecture audio ajustables.

Preuve: See docs/teach/MISSION_073_084_ACCESSIBILITY.md

080  |  COMPLETED  |  S5,S7  |  P4,P9

Concevoir Dyspraxia Motor avec grandes cibles et absence d’interactions exigeant une précision fine.

Preuve: See docs/teach/MISSION_073_084_ACCESSIBILITY.md

081  |  COMPLETED  |  S7  |  P9

Ajouter contrôles de mouvement, contraste, saturation, densité, son et vitesse.

Preuve: See docs/teach/MISSION_073_084_ACCESSIBILITY.md

082  |  COMPLETED  |  S7,S9  |  P9

Garantir clavier, lecteur d’écran, annonces ARIA et ordre de focus cohérent.

Preuve: See docs/teach/MISSION_073_084_ACCESSIBILITY.md

083  |  COMPLETED  |  S4,S9  |  P9

Tester mobile, tablette, desktop, faible bande passante et reprise hors ligne limitée.

Preuve: See docs/teach/MISSION_073_084_ACCESSIBILITY.md

084  |  COMPLETED  |  S3,S9  |  P9,P12

Faire de l’accessibilité un contrat testé dans CI et non une option décorative.

Preuve: See docs/teach/MISSION_073_084_ACCESSIBILITY.md

## G8 - Actions 085 à 096

085  |  COMPLETED  |  S2,S3  |  P1

Remplacer le stub AlgoQuest par une outbox durable, versionnée et idempotente.

Preuve: See docs/teach/MISSION_085_096_ASSISTANTS_STRENGTHS.md

086  |  COMPLETED  |  S2,S3  |  P1,P3

Créer l’assistant privé de l’élève et son graphe personnel.

Preuve: See docs/teach/MISSION_085_096_ASSISTANTS_STRENGTHS.md

087  |  COMPLETED  |  S2,S3  |  P1

Créer l’assistant enseignant avec sorties pédagogiques bornées.

Preuve: See docs/teach/MISSION_085_096_ASSISTANTS_STRENGTHS.md

088  |  COMPLETED  |  S2,S4  |  P1

Créer les assistants administratifs uniquement pour les agrégats autorisés.

Preuve: See docs/teach/MISSION_085_096_ASSISTANTS_STRENGTHS.md

089  |  COMPLETED  |  S3  |  P1,P13

Définir le protocole assistant-à-assistant avec finalité, expiration et reçu.

Preuve: See docs/teach/MISSION_085_096_ASSISTANTS_STRENGTHS.md

090  |  COMPLETED  |  S3  |  P1

Construire les objectifs hebdomadaires reliés à l’année scolaire réelle.

Preuve: See docs/teach/MISSION_085_096_ASSISTANTS_STRENGTHS.md

091  |  COMPLETED  |  S3,S4  |  P1

Ajouter les préférences d’intervention quotidienne, fréquence, contexte et silence.

Preuve: See docs/teach/MISSION_085_096_ASSISTANTS_STRENGTHS.md

092  |  COMPLETED  |  S3,S6  |  P1,P2

Créer les observations de forces déclarées, observées et proposées.

Preuve: See docs/teach/MISSION_085_096_ASSISTANTS_STRENGTHS.md

093  |  COMPLETED  |  S3,S6  |  P1,P2

Conserver preuve, contradiction, confiance, ancienneté et correction de chaque force proposée.

Preuve: See docs/teach/MISSION_085_096_ASSISTANTS_STRENGTHS.md

094  |  COMPLETED  |  S1,S6  |  P1,P2

Implémenter le pont `D en math -> réussite au soccer -> stratégie spatiale`.

Preuve: See docs/teach/MISSION_085_096_ASSISTANTS_STRENGTHS.md

095  |  COMPLETED  |  S3,S4  |  P1

Permettre à l’élève d’accepter, reformuler, contester, expirer ou supprimer une interprétation.

Preuve: See docs/teach/MISSION_085_096_ASSISTANTS_STRENGTHS.md

096  |  COMPLETED  |  S4,S6  |  P1,P2

Tester que l’assistant encourage sans diagnostic, flatterie automatique ou positivité forcée.

Preuve: See docs/teach/MISSION_085_096_ASSISTANTS_STRENGTHS.md

## G9 - Actions 097 à 108

097  |  COMPLETED  |  S2,S3  |  P1

Étendre les publications avec le type `growth_story`.

Preuve: See docs/teach/MISSION_097_108_SOCIAL_ANALYTICS.md

098  |  COMPLETED  |  S7  |  P1,P9

Construire les capsules de réussite courtes avec preuve, contexte et réflexion.

Preuve: See docs/teach/MISSION_097_108_SOCIAL_ANALYTICS.md

099  |  COMPLETED  |  S2,S3,S7  |  P1,P9

Construire les fils de projets avec jalons, versions, fichiers, sources et contributions.

Preuve: See docs/teach/MISSION_097_108_SOCIAL_ANALYTICS.md

100  |  COMPLETED  |  S2,S3,S7  |  P1,P9

Construire les cercles de classe, équipe, musique, art, intérêt et entraide.

Preuve: See docs/teach/MISSION_097_108_SOCIAL_ANALYTICS.md

101  |  COMPLETED  |  S3,S7  |  P1,P9

Ajouter les reconnaissances persévérance, créativité, leadership, entraide, clarté et progrès.

Preuve: See docs/teach/MISSION_097_108_SOCIAL_ANALYTICS.md

102  |  COMPLETED  |  S7,S8  |  P1,P6,P9

Construire les récapitulatifs hebdomadaires, mensuels et trimestriels.

Preuve: See docs/teach/MISSION_097_108_SOCIAL_ANALYTICS.md

103  |  COMPLETED  |  S3,S6  |  P1,P2

Autoriser l’expression honnête d’une difficulté et proposer une reformulation facultative.

Preuve: See docs/teach/MISSION_097_108_SOCIAL_ANALYTICS.md

104  |  COMPLETED  |  S3,S4  |  P1

Implémenter le contrat d’intégrité contre harcèlement, usurpation, doxxing et preuve falsifiée.

Preuve: See docs/teach/MISSION_097_108_SOCIAL_ANALYTICS.md

105  |  COMPLETED  |  S1,S8  |  P1,P6

Concevoir des comparaisons multidimensionnelles explicables sans résumer une personne à une note.

Preuve: See docs/teach/MISSION_097_108_SOCIAL_ANALYTICS.md

106  |  COMPLETED  |  S7,S8  |  P6,P9

Construire le tableau élève avec notions, rappels, forces, projets et preuves.

Preuve: See docs/teach/MISSION_097_108_SOCIAL_ANALYTICS.md

107  |  COMPLETED  |  S7,S8  |  P1,P6,P9

Construire le tableau enseignant avec objectifs, confusions, stratégies et interventions.

Preuve: See docs/teach/MISSION_097_108_SOCIAL_ANALYTICS.md

108  |  COMPLETED  |  S4,S8  |  P1,P6

Construire les vues école et commission avec seuils d’agrégation et prévention de reconstruction.

Preuve: See docs/teach/MISSION_097_108_SOCIAL_ANALYTICS.md

## G10 - Actions 109 à 120

109  |  COMPLETED  |  S3  |  P7

Étendre le contrat média pour les leçons, fils, projets et réussites.

Preuve: docs/teach/evidence/mission-109-120-media-plugins.json

110  |  COMPLETED  |  S3,S4  |  P7

Implémenter le quota de trois vidéos quotidiennes de cinq minutes.

Preuve: docs/teach/evidence/mission-109-120-media-plugins.json

111  |  COMPLETED  |  S3,S4  |  P7

Implémenter le quota de cinq balados quotidiens de trente minutes.

Preuve: docs/teach/evidence/mission-109-120-media-plugins.json

112  |  COMPLETED  |  S4,S5  |  P4,P7

Adapter automatiquement les quotas aux limites gratuites réelles du moteur.

Preuve: docs/teach/evidence/mission-109-120-media-plugins.json

113  |  COMPLETED  |  S3,S4  |  P7

Exiger un déclenchement explicite par l’utilisateur pour chaque génération.

Preuve: docs/teach/evidence/mission-109-120-media-plugins.json

114  |  COMPLETED  |  S3,S6  |  P2,P7

Construire le script depuis la source sélectionnée, ses preuves et son contexte.

Preuve: docs/teach/evidence/mission-109-120-media-plugins.json

115  |  COMPLETED  |  S2,S3  |  P7,P13

Connecter le worker local QuaNTecH-ViD avec manifestes signés et expirants.

Preuve: docs/teach/evidence/mission-109-120-media-plugins.json

116  |  COMPLETED  |  S3,S4  |  P7

Exiger une confirmation distincte avant toute publication externe.

Preuve: docs/teach/evidence/mission-109-120-media-plugins.json

117  |  COMPLETED  |  S3,S11  |  P1,P13

Définir le manifeste standard des plugins éducatifs Gate5.

Preuve: docs/teach/evidence/mission-109-120-media-plugins.json

118  |  COMPLETED  |  S1,S11  |  P1

Créer les premiers prefabs pour leçon, rappel, accessibilité, source, portfolio et rapport.

Preuve: docs/teach/evidence/mission-109-120-media-plugins.json

119  |  COMPLETED  |  S5,S11  |  P4,P8

Router automatiquement les recherches Life Science vers le bon outil spécialisé.

Preuve: docs/teach/evidence/mission-109-120-media-plugins.json

120  |  COMPLETED  |  S5,S10  |  P8,P10

Produire le livre de quarante prompts formatifs Life Science pour élèves et enseignants.

Preuve: docs/teach/evidence/mission-109-120-media-plugins.json

## G11 - Actions 121 à 132

121  |  COMPLETED  |  S3,S4  |  P13

Corriger l’empreinte SHA-256 du manifeste `p046` à partir du contenu validé.

Preuve: Integrity verifier reports 41/41 valid

122  |  COMPLETED  |  S4  |  P13

Corriger les six autres échecs de la suite pluginpack.

Preuve: Pluginpack full suite 337 passed

123  |  COMPLETED  |  S4  |  P13

Obtenir un doctor pluginpack à 41/41 et zéro échec de test.

Preuve: Doctor 12/12 PASS; 337 tests passed

124  |  COMPLETED  |  S2,S3,S4  |  P13

Ajouter la validation d’intégrité avant toute invocation depuis FNP-QNN.

Preuve: Fail-closed altered-plugin test and real bridge run

125  |  COMPLETED  |  S2,S4  |  P13

Isoler le chargement dynamique pour éviter les collisions `sys.path` et `sys.modules`.

Preuve: Locked loader restores sys.path and sys.modules; targeted tests passed

126  |  COMPLETED  |  S2,S3  |  P13

Centraliser l’allowlist et les poids des cinq plugins dans un contrat versionné.

Preuve: fnp-qnn.ffed-plugin-policy.v1 validated with five live plugins

127  |  COMPLETED  |  S3,S6  |  P2,P13

Revalider les porteurs `D_f`, `dF`, `i_fractal`, traces et configurations effectives.

Preuve: Live five-plugin run preserved carrier hierarchy and effective configurations

128  |  COMPLETED  |  S2,S3  |  P13

Exposer FNP-QNN uniquement derrière Gate5 avec paquets pseudonymisés.

Preuve: Signed keyed-pseudonym Gate5 envelope rejects raw identity and content

129  |  COMPLETED  |  S2,S3  |  P2,P3,P7,P13

Connecter Gate5 aux adaptateurs Synthia, mémoire, HippoRAG, FNP et média.

Preuve: Versioned registry plus durable outbox covers five active private adapters

130  |  COMPLETED  |  S2,S3  |  P13

Implémenter l’adressage déterministe des cellules quasicristallines et les empreintes de projection.

Preuve: Deterministic fivefold structural cell and projection fingerprint tests passed

131  |  COMPLETED  |  S2,S4  |  P13

Maintenir les valeurs géométriques hors KDF, AAD, coffre et matériel de clé.

Preuve: Geometry cryptographic-use prohibition and bundle-boundary tests passed

132  |  COMPLETED  |  S4  |  P13

Tester menace, altération, replay, diff, révocation, récupération, concurrence et performance.

Preuve: 13/13 targeted threat tests plus BC/WebCrypto interoperability passed

## G12 - Actions 133 à 144

133  |  COMPLETED  |  S1,S7  |  P9

Transformer la navigation actuelle selon le sitemap Signal, Teach, AlgoQuest, Cours, Projets, Cercles, Studio et Statistiques.

Preuve: Validated sitemap in app shell and desktop capture; 98/98 tests

134  |  COMPLETED  |  S7  |  P1,P9

Construire la vue Teach élève comme écran principal utilisable.

Preuve: Teach learner path validated on desktop, tablet and mobile

135  |  COMPLETED  |  S7,S8  |  P1,P6,P9

Construire la vue Teach enseignant dense et orientée vers les tâches.

Preuve: Teacher projection and task-oriented Teach surface validated

136  |  COMPLETED  |  S7  |  P1,P9

Construire les vues Sources, Administration et gestion des consentements.

Preuve: Sources and Administration panels compile and render without console errors

137  |  COMPLETED  |  S7,S9  |  P9

Revoir le système visuel Scholarium sans casser l’identité publique existante.

Preuve: Stitch identity integrated; landing desktop and mobile visually inspected

138  |  COMPLETED  |  S7  |  P9

Créer les composants stables, responsifs, accessibles et sans cartes imbriquées.

Preuve: Responsive components and zero horizontal overflow verified

139  |  COMPLETED  |  S7,S8  |  P6,P9

Ajouter graphiques, chronologies, cartes de forces et preuves interactives.

Preuve: Portfolio, statistics, evidence and timeline surfaces validated

140  |  COMPLETED  |  S2,S10  |  P9,P10

Produire les diagrammes d’architecture, données, RAG, assistants et sécurité.

Preuve: Five editable diagram packages with SVG, PNG, alt text, caption and manifest

141  |  COMPLETED  |  S10  |  P10

Produire le guide élève, le guide enseignant et le manuel administrateur.

Preuve: Three paginated DOCX role guides rendered and visually inspected

142  |  COMPLETED  |  S1,S10  |  P10

Produire la présentation Team Alignment depuis le modèle retenu.

Preuve: 10-slide template-derived deck; fidelity check passed with zero issues

143  |  COMPLETED  |  S4,S8,S10  |  P6,P10

Produire l’Operating Review avec scorecards, risques, décisions et actions.

Preuve: 11-slide evidence review; fidelity check passed with zero issues

144  |  COMPLETED  |  S10  |  P10

Produire le PDF corporatif final avec sitemap, maquettes, graphiques et contrats.

Preuve: 14-page corporate dossier rendered and inspected page by page

## G13 - Actions 145 à 156

145  |  COMPLETED  |  S3,S4  |  P0

Étendre les tests unitaires des états pédagogiques et de la maîtrise.

Preuve: G13 evidence: 105/105 full suite; mastery and Spanish learning contracts green

146  |  COMPLETED  |  S3  |  P0

Ajouter les tests de contrats API, schémas, erreurs et idempotence.

Preuve: G13 evidence: canonical API errors, schemas and idempotency focused test green

147  |  COMPLETED  |  S3,S4  |  P1

Ajouter les tests de consentement, rôles, tenants, export et suppression.

Preuve: G13 evidence: consent, role, tenant, export and Teach deletion focused test green

148  |  COMPLETED  |  S4,S12  |  P1,P5,P13

Ajouter les tests contre données personnelles dans logs, preuves, plugins et Datadog.

Preuve: G13 evidence: no secret or learner content in Teach proof surfaces; Datadog technical-only contract tested

149  |  COMPLETED  |  S4,S9  |  P9

Ajouter les tests d’accessibilité automatisés et manuels.

Preuve: G7 Axe, keyboard and manual QA retained; G13 full suite green

150  |  COMPLETED  |  S9  |  P9

Ajouter les parcours Playwright élève, enseignant, gardien et administrateur.

Preuve: G13 Playwright captures for learner, teacher, guardian-consent and administrator role boundaries

151  |  COMPLETED  |  S7,S9  |  P9

Vérifier par captures desktop, mobile et tablette l’absence de chevauchements.

Preuve: G7/G12 responsive captures plus five G13 role captures; zero horizontal overflow

152  |  COMPLETED  |  S4  |  P3,P7,P13

Tester les pannes HippoRAG, FNP-QNN, mémoire, média et FfeD.

Preuve: G13 explicit degraded policies for all five private adapters; core learning path preserved

153  |  COMPLETED  |  S4  |  P5,P13

Tester les files, délais, retries, circuit breakers et reprises.

Preuve: G13 retry, capped delay, circuit, idempotent queue and snapshot recovery tests green

154  |  COMPLETED  |  S4,S8  |  P6

Tester les charges 1x, 10x et 100x et identifier le premier point de rupture.

Preuve: G13 modeled first backpressure point at 100x with 1800-job backlog

155  |  COMPLETED  |  S4,S12  |  P0,P12

Exécuter secret scan, dépendances, build, lint, tests, migrations et OpenAPI.

Preuve: G13: prod audit 0; build pass; lint 0 errors; 105 tests; 34 migrations; OpenAPI HTTP 200

156  |  COMPLETED  |  S4,S10  |  P10,P12

Produire un dossier de preuves avec commandes, résultats, captures et limites résiduelles.

Preuve: docs/teach/evidence/mission-145-156-quality-security.json and mission report

## G14 - Actions 157 à 163

157  |  BLOCKED  |  S4,S12  |  P5

Créer le tunnel VS Code authentifié sans exposer `.env`, bases, coffres ou workers privés.

Preuve: Authentication required; no tunnel or service started; see mission-157-161 evidence

158  |  COMPLETED  |  S4,S12  |  P5

Connecter Datadog aux métriques techniques du gateway sans contenu étudiant.

Preuve: Healthy Agent; 3 technical-only metrics; interactive scheduled task disabled; see mission-157-161 evidence

159  |  COMPLETED  |  S4,S12  |  P1,P5

Documenter et tester sauvegarde, restauration, rotation, suppression et reprise après incident.

Preuve: Fresh synthetic D1 backup and isolated restore passed hash and quick_check; see mission-157-161 evidence

160  |  COMPLETED  |  S12  |  P11

Préparer les chemins cPanel pour domaine, redirections, documentation, statique et proxy compatible.

Preuve: Secret-safe cPanel inventory and dry-run deployment paths recorded; no mutation; see deployment runbook

161  |  COMPLETED  |  S2,S12  |  P0,P11

Préparer le déploiement Cloudflare de l’application, D1, R2 et les workers privés séparés.

Preuve: Sites version/domain state, DB/MEDIA bindings and private-worker boundary recorded; no deployment

162  |  COMPLETED  |  S1,S4  |  P12

Créer la branche, les commits atomiques, les rapports de validation et le flux GitHub de livraison.

Preuve: Six delivery commits merged through PR #2; recovery closeout uses a separate atomic follow-up branch because the original remote branch was deleted after merge

163  |  COMPLETED  |  S1,S4,S6  |  P1,P2,P10,P12

Exécuter l’audit final des 163 actions, fermer chaque preuve, publier seulement les surfaces validées et produire le rapport de complétion à 100 %.

Preuve: Recovery audit delivered; 161/163 complete and 2 external blockers prevent an honest 100 percent claim

# Annexe C - Provenance et glossaire

Idée originale: docs/IDEA_CAPTURE_2026-07-15_scholarium_spanish_course.md.

Rapport émergent: docs/idea-captures/2026-07-15_scholarium-teach-spanish-emergent-design.md.

Brief opérationnel: docs/idea-captures/2026-07-15_scholarium-teach_operational-brief.md.

Architecture: docs/teach/ARCHITECTURE.md.

Plan accepté: docs/teach/PLAN_163_ACTIONS.md.

État en ligne: docs/teach/evidence/recovery-master-runtime.json.

Scholarium: Plateforme éducative, sociale et de portfolio.

Teach: Domaine adaptatif de l'application Scholarium existante.

AlgoQuest: Porte d'entrée et échange éducatif durable.

Synthia: Gardienne de lexiques et de traçabilité sous autorité humaine.

MemoryLake: Stockage central par index_records.

HippoRAG: Récupération seulement par retrieve_dpr.

Gate5: Courtier de capacités, preuves, consentements, replay et audit.

FNP-QNN: Moteur expérimental plithogénique derrière Gate5.

QuaNTecH-ViD: Worker média privé, explicitement déclenché et plafonné.

V.O.T Guardian/Tenebris: Enveloppe éphémère étudiée; aucune écoute passive ou route biométrique automatique.

# Conclusion

Le projet est passé d'une séance d'espagnol à une suite éducative pre-alpha active, documentée et testée. La fermeture honnête est 161/163: tout le travail interne prévu est fermé; les deux dernières actions dépendent d'une validation juridique externe et d'une authentification interactive.